# NeuroStrategy OS — Documento de Contexto e Estado Atual do Projeto

## 1. Visão Geral

O NeuroStrategy OS é um sistema clínico desktop (Windows / Electron) concebido como um exocórtex clínico. Seu objetivo é centralizar prontuário, registro de atendimentos, transcrições e apoio cognitivo por IA, sem jamais substituir a decisão clínica humana.

## 2. Princípios Fundamentais

- A autoridade clínica é sempre humana

- A IA nunca decide nem escreve prontuário automaticamente

- Nada clínico persiste sem ação humana explícita

- A UI é passiva; o Núcleo Clínico é soberano

- Decisões congeladas não são reabertas

## 3. Estado Atual do Projeto

O projeto encontra-se com sua governança comportamental completamente definida.

Estão congelados:

- Arquitetura Global do Sistema

- Tela Âncora Clínica (Evolução / Atendimento)

- Contratos de Eventos (Etapa 3.x)

- Contratos das Abas do Prontuário (Etapa 3.1)

## 4. O que Já Está Resolvido

O sistema já define com precisão:

- Contexto de paciente e sessão

- Estados clínicos possíveis

- Eventos permitidos e proibidos

- Uso autorizado da IA durante sessão

- Separação entre narrativa clínica, estrutura cognitiva e apoio por IA

## 5. Objetivo Operacional do Sistema

Substituir de forma integrada:

- Gravador de áudio e transcrição externa

- Google Drive / Google Docs

- Uso fragmentado de ChatGPT, Gemini e NotebookLM

- Anotações dispersas

Tudo deve existir em um único sistema coeso por paciente.

## 6. MVP Clínico Usável — Escopo

BLOCO A — Prontuário Real

Entrega: cadastro, lista e abertura de pacientes, prontuário administrativo e persistência local.

BLOCO B — Registro de Atendimento

Entrega: criação de sessões, editor de notas, transcrição e histórico de sessões.

BLOCO C — IA Clínica Contextual

Entrega: consulta à IA com acesso ao prontuário completo e sessões anteriores.

## 7. Situação Atual por Bloco

Bloco A: Estrutura visual e conceitual pronta; falta persistência local funcional.

Bloco B: Estrutura visual definida; falta ativação funcional mínima.

Bloco C: Totalmente definido em contrato; aguarda base funcional para ativação.

## 8. Próximo Passo Recomendado

Iniciar a ETAPA 4 — Implementação Técnica Guiada pelos Contratos.

Foco inicial:

- Persistência local simples

- Sessão funcional (iniciar, anotar, encerrar)

- Visualização de sessões anteriores

Nenhuma nova decisão conceitual será introduzida nesta fase.

## 9. Síntese Final

O NeuroStrategy OS já sabe exatamente como deve se comportar.

O próximo estágio é materializar esse comportamento em uma ferramenta de uso clínico diário, com valor imediato e sem regressões arquiteturais.