# CONTEXTO OFICIAL — NÚCLEO CLÍNICO

## 1. Situação Atual do Projeto

O NeuroStrategy OS encontra-se com sua arquitetura-base concluída e com o Núcleo de Agentes Cognitivos (NAC) totalmente implementado, integrado à UI e congelado na versão v1.0.

A partir deste ponto, o foco exclusivo do desenvolvimento retorna para o Núcleo Clínico, com o objetivo de finalizar o fluxo clínico real, garantindo segurança, clareza operacional e aderência ética.

## 2. Decisão Estratégica Ativa

- O NAC não será modificado nesta fase.

- Qualquer mudança futura no NAC exigirá nova versão (v1.1+).

- O trabalho atual é exclusivamente clínico.

## 3. Princípios Invioláveis do Núcleo Clínico

- O sistema não decide clinicamente.

- O terapeuta é a autoridade final.

- Nenhuma automação executa intervenção clínica.

- Todo ato clínico é explícito.

- Estados do atendimento são canônicos.

- O que não está permitido é proibido.

## 4. Objetivo do Núcleo Clínico

O Núcleo Clínico é responsável por: - conduzir atendimentos - registrar sessões em tempo real - organizar prontuários - permitir revisão posterior

Ele não interpreta, não diagnostica automaticamente e não interfere na condução terapêutica.

## 5. Escopo do Trabalho Atual

### O que vamos construir agora

- Contrato Clínico (regras, papéis, proibições)

- Máquina de Estados do Atendimento

- Registro em Tempo Real (RAM)

- UI Clínica Office-style

- Persistência Clínica Local

### O que NÃO será feito agora

- IA clínica

- Sugestões terapêuticas

- Automação de decisões

- Integração com NAC

## 6. Ordem Obrigatória de Execução

- Bloco Clínico 1 — Contrato Clínico

- Bloco Clínico 2 — Máquina de Estados

- Bloco Clínico 3 — Registro em Tempo Real

- Bloco Clínico 4 — UI Clínica

- Bloco Clínico 5 — Persistência Clínica

Nenhum bloco pode ser pulado.

## 7. Forma de Trabalho Acordada

- Código sempre entregue completo

- Usuário trabalha por substituição total de arquivos

- Nada de microajustes

- Um bloco por vez

- Se algo falhar, retorna-se ao bloco anterior

## 8. Ponto de Retomada

O próximo passo imediato neste novo chat é:

👉 Bloco Clínico 1 — Contrato Clínico

Arquivos esperados: - clinical.contract.ts - clinical.prohibitions.ts - clinical.roles.ts

## 9. Comando para Continuidade

Para iniciar o trabalho neste novo chat, use exatamente o comando:

“começar bloco clínico 1”

Este documento é o contexto oficial para continuidade do Núcleo Clínico do NeuroStrategy OS.